# 原始需求整合说明 第二册

PDS报关与ADS广告

整理日期  2026年10月15日

本册包含PDS报关专项与ADS广告优化需求。共同职责及PDS经营见第一册；KWS、市场分析和跨项目修订验收汇总见第三册。

按原整合稿完整拆分，不删减功能、条件或验收要求。正文采用最新确认口径，每册保留完整原文索引；原始完整版本与功能现状总览一并保存。本文不替代正式需求、权限记录或已有验收。

## 四个项目的目标

| 项目 | 业务目标 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| PDS 产品经营 | 从真实经营数据识别产品状态、风险、目标及今日优先事项，组织人工处理与复盘。 | 今日关注、产品经营卡、异常事件、专业任务及经营观察；另含报关资料工具。 |
| ADS 广告优化 | 在产品目标、利润、库存和预算约束内，诊断广告问题并形成受控建议。 | 诊断与动作候选、审核记录、人工操作记录、后续观察与复盘。 |
| KWS 关键词研究 | 理解搜索需求与商品事实，筛选可用关键词并保留市场证据。 | 候选词、排除项、复核项、词池与需求结构、来源及补证清单。 |
| 市场分析 选品研究 | 理解市场需求与真实供给，分析竞争条件和可进一步验证的产品方向。 | 竞品集合、市场结构与报告、机会及风险、研究交接。 |

## 阅读约定

“需求”不表示功能已完成。“最小范围”表示某版需求收敛的首批交付；“完整目标”保留后续能力；“条件项”仅在所需数据、授权或任务范围具备时适用。功能实现与待验收状态仍查阅另行交付的《四项目需求与功能现状总览》。

开发暂停继续有效，现有日常运营按原配置保持。本次整理不启动开发、试验、外部业务操作或新的定时任务。

## 阅读导航

PDS报关 2至4页　ADS广告 5至8页　完整原文索引 9至11页

# PDS 报关资料来源与核对

该工具属于 PDS 的专项需求：从本次领星发货单读取商品、数量和包装资料，按管件与球阀整理，人工确认渠道、批次、公司与数据后生成订单导入及报关配套文件。

## 最新来源规则

发货单主入口  输入准确 SP 发货单号，明细决定本次范围和数量；关联计划、FBA 货件只用于准确关联及缺项补充。待发单不能写成已出库，计划总量、接收量和装箱估算不替代实际采用数量。

批次与渠道  首期采用完整发货单人工归属；同渠道可人工选择多份合并，也可分别生成，不自动合并全部。保持 FBA 货件及来源行关联，防止同一实际发货重复采用；不能拆 SKU 或箱组绕过完整单据边界。

逐字段诊断  区分接口失败、字段未返回、返回为空、零或无效、有效值及冲突。字段未返回应重读或查映射，不能说成产品未维护；只有明确缺失的成本、净重和标准箱规可本次补录，并填写依据及保留维护提醒。

补录边界  不改商品身份和发货数量，不任意覆盖有效源值，不回写领星。刷新后源值变化必须复核旧补录；真实箱规、尾箱、混装及重量冲突需在本次核对。

## 分类与商品档案

| 类别 | 固定申报名称和编码 | 计量要求 |
| --- | --- | --- |
| 管件 | 不锈钢管件 STAINLESS STEEL PIPE FITTING 7307290000 | 按采用净重千克计价，SKU 原始数量与规格仍保留。 |
| 球阀 | 不锈钢球阀 STAINLESS STEEL BALL VALVE 8481804090 | 按产品管理整体单位计套；2Pcs 包装不将套数乘二，净重另列。 |

按原始 product_name 自动识别明确品类；已有保存分类或批次覆盖优先，未知、配件、其他阀型和组合含糊进入人工核对。规格只提取明确尺寸。已确认默认材质为304、原产地温州、品牌初始“无”并在设置维护；原文含316等差异应保留并提示，不能把默认值当作实测事实。

## 公司档案

思凯勒与承拓嘉分别维护可复用公司档案，一个批次固定一个档案快照；企业名称、地址、海关及信用代码、报关企业、申报地、平台、电商、支付、境外收货人与生产销售角色各自保存。原模板空白保持空白；更换公司只替换企业字段，不改变商品、数量、渠道和历史文件。

原文依据  P06 C01至C31 及 C36；来源冲突以 C30 为准。来源编号对应文末索引。

# PDS 报关计算与文件一致性

## 数量成本与真实装箱

成本使用产品管理整体单位的含税人民币成本，不拆包装、不扣税。明细成本＝单位成本×本次实际采用数量；在最终兼容商品项内汇总后换算，不逐 SKU 提前舍入。内部 SKU 与 Amazon Seller SKU 不混用。

实际箱数、箱内 SKU 分配、净重、毛重、箱尺寸和体积单独保存；尾箱不按满箱冒认，混装一箱只计一次，不平均分配未知重量。整箱毛重已含商品时不能再次加商品重量。计划 box_num 可作补充候选，箱数×满箱装数不能替代实际发货数量。

## 共同计价公式

未舍入美元成本折算额＝汇总含税人民币成本×1.2÷6.7。1.2 与6.7是用户指定固定参数，不作实时汇率或法规解释。阀门按整体套数计价，单价最多两位，商品项总额按现行两位金额规则校验。

## 管件现行有界筛选规则

| 约束或步骤 | 要求 |
| --- | --- |
| 允许数量 | 采用净重与原始净重偏差不超过±2 kg，含边界；按0.01 kg网格查找。净重和单价必须为正。 |
| 价格与金额 | 单价最多两位小数；总价必须等于采用净重×单价的直接乘积，且为整数、不低于未舍入成本折算额。 |
| 确定性选择 | 先使总金额与成本折算额的正差最小；相同时选净重偏差较小者；再相同选较小采用净重。 |
| 禁止回退 | 不先取整成本目标，不对最终乘积取整，不增加价格小数位，不扩大±2 kg，不以低于成本的组合凑数。 |
| 人工核对 | 展示原始与采用净重、单价、金额及差额；采用净重超过实际毛重须核对，不能改毛重通过检查。 |

## 汇总与输出

同类 SKU 按税号、材质、原产地、品牌等兼容属性汇总，规格不同不再强制拆行，全部规格去重列出并保留 SKU 对照。混合批次固定管件第1项、阀门第2项；同类关键属性冲突不能悄悄生成第三项，应核对统一或另批处理。

发票、合同、订单导入和报关商品项使用同一采用数量和金额；报关表头净重为申报商品项净重合计。实际装箱单保持真实箱组净重、毛重和箱数。规则或来源改变使旧确认失效，重新确认后才生成，历史文件不改写。

原文依据  P06 C12至C18 C35 第7至9节；C35 覆盖较早舍入和拆项规则。来源编号对应文末索引。

# PDS 报关交付与验收

## 目标文件

每个已确认批次生成订单导入工作簿，以及含 invoice、packing list、申报要素、报关单和 SALES CONTRACT 的资料工作簿。复用原模板映射、样式、合并单元格和打印设置；新增明细与页脚必须正确。任一配套生成失败或公司信息不一致，不标整批成功。文件生成不包括外部上传或实际申报。

## 三种交付形态

| 形态 | 原需求 |
| --- | --- |
| 独立网站版 C32 | 白名单打包必要页面、接口、业务模块和清理填写值的模板。每实例独立配置与资料，用接收方自己的领星凭据；登录、HTTPS和准确来源检查覆盖页面、操作与下载。一个团队共享实例，不扩展多租户或通用嵌入平台。 |
| Windows版 C33 | Windows10/11 x64，安装包内置Python、依赖和模板；用户无需另装Python、Node或Excel。当前用户安装、快捷方式、浏览器首次配置；仅本机监听、短期启动链接和会话。程序与资料分离，重装升级保留设置和历史，不默认开机启动。 |
| 源码包 C34 | 与对应实际构建版本一致，含文件哈希、来源、运行、重建和接口说明。独立解压可运行，无原账号、公司资料和真实业务数据。提供源码不等于已完成其他工具的认证、路径、下载及数据隔离集成。 |

密钥不回显、不随包复制；公司档案和模板可配置。新模板只接受现有格式映射与校验，不要求自动理解任意表格。保存连接配置、离线校验和真实账号 API 连通是三种不同结果。

## 验收场景

业务计算  完整发货单、单品类与混合批次、同渠道合并、跨渠道分开、重复来源拦截、尾箱混装、字段未返回与内容缺失、成本与单位冲突、两家公司切换均有可核对样本。

文件核对  验证九个管件 SKU 合一项、多阀门合一项、管件1阀门2、价格精度及整数乘积、实际包装不变、全部资料一致、历史版本有效。

交付核对  网站验证初始化、登录、生成下载与重启；桌面验证实际 EXE、快捷方式、首次配置、会话及重装保留；源码验证构建对应及独立启动。干净机器、新账号及正式接收方验收分开记录。

后续用户已要求先暂停新版安装包与源码交付，待计价规则核对后再安排。完整交付需求保留，但本次整合不制作或发布新版安装包。

原文依据  P06 C32至C36 第9至18节。来源编号对应文末索引。

# ADS 数据基础与诊断流程

ADS 的当前方向是受控模型建议加决策、操作和结果记忆。最小业务场景为一个真实 SKU、一个站点、约1至5个 Sponsored Products Campaign，在本地完成只读分析、人工审核、人工执行及后续观察。

## 数据来源与身份

基础资料  既有 Bulk 路线读取对象 ID、层级、当前 Bid、预算、状态和 Placement；广告报表提供曝光、点击、花费、购买或订单、销售等事实。经营、利润、库存、SQP、排名和产品知识按实际可得增强。

导入校验  识别店铺、站点、文件类型、模板、日期范围、币种、归因与粒度；保存原文件、标准值、字段映射版本及来源。精确 ID 优先，对象名称不能无条件当身份，未知 Bid 不能填零或用 CPC 反推。

指标语义  明确 purchases、orders、units、购买率与转化概率的差异；外部 CVR/CPC 只在其来源语义内引用。利润和 TACOS 依赖经营资料，缺失时限制这些结论，保留独立成立的广告分析。

## 主链路

报表与产品上下文 → 清洗和语义核对 → 对象映射 → 有界证据包 → 诊断及候选 → 确定性校验 → 人工审核 → 实际操作登记 → 后续可比数据 → 结果与复盘。原确定性结果作为可复用依据、对照或回退参考保留。

## 诊断要回答的问题

先处理什么问题，为什么；为什么没有选择其他动作；哪些对象应保护；缺少什么；需要人工判断什么；本轮采取了什么；后续发生了什么。允许明确建议保持不动或补证。

前置检查  阶段、目标、Listing、Featured Offer、价格优惠、库存、补货周期、贡献利润、盈亏平衡 ACOS 和目标 ACOS。不是要求十项全齐才开始，缺项只阻断依赖它的动作。

诊断顺序  数据质量 → 商品状态 → 经营目标 → Campaign → Target → Search Term → Placement → 组合判断。具体任务可以有界分析，不能只凭“曝光低”“ACOS高”或“无订单”直接动作。

流量质量  先对齐来源和窗口，再看触发构成、匹配、表现、可归属广告位、样本、促销价格及订单结构变化，最终给出支持、反证和未知。构成变化本身不证明因果。

原文依据  A01 PR-SYS 与 PR-MVP；A03 KB-001至KB-006；A04；S01。来源编号对应文末索引。

# ADS 广告动作与保护规则

| 动作领域 | 形成候选所需依据 | 必须保留的限制 |
| --- | --- | --- |
| 出价增加 | 高相关、转化证据成熟、经济空间、可获得的曝光机会及库存承接；当前Bid可确认。 | 低曝光不必然是Bid低；应比较保持不动及有预算期限的小步验证，不能连续机械加价。 |
| 出价降低 | 成熟窗口持续经济性不足，CPC是主要问题，已检查Listing和商品异常。 | 保护核心、历史转化和人工标记对象；高相关高成本不能被当成无关词。 |
| 预算 | 成熟优质流量受到预算限制，边际回报有依据，库存和产品预算池允许。 | 花完预算不等于损失优质机会；历史平均回报不等于新增花费的边际回报。 |
| 广告位 | 对TOS、ROS、Product Pages的覆盖、表现、当前设置、归属与可比窗口进行检查。 | Campaign混投不能强行归到一个SKU或词；联动基础Bid，不仅因过去好就增加。 |
| 否定 | 相关性 → 成熟度 → 经济性 → 误伤范围 → 白名单与例外。 | 无订单不是单独理由；未知不等于冲突；优先精确范围，不将SKU结论扩为全Campaign。 |

## 阶段和流量用途

测试期验证需求，增长期放大已验证流量，成熟期重利润与防守，清仓期重库存回收。探索、验证、放大、防守、增量及品牌再营销是用途维度，可并存；提及品牌再营销不扩大当前 SP 实施范围。

搜索词的未知、高相关低样本、潜力、已验证优质、高相关高成本、成熟低价值及冲突流量描述不同判断维度，不能强制按一条生命周期顺序流转。意图、语义相关性、商业有效性和广告动作分别表达。

## 产品知识与语义安全

产品事实有版本和来源，人工确认及可信资料优先；AI抽取默认候选。硬冲突须有明确事实，未知属性不默认匹配或冲突。属性可替代差异、有订单的冲突词、品牌词、竞品词和配件意图需单独复核；订单不能改写物理规格。

词组否定需要证明合理组合均不适用并检查例外短语；批量处理显示受影响搜索词、历史订单、花费、保护对象和数据不足数量。当前广告语义优先消费 KWS 的合法结果，保持 ADS 最终决策责任。

## 输出九项

发现、证据、影响对象、可能原因、建议动作、预期影响、风险、置信度及人工审核要求。预期影响应说明条件与未知，不编造精确收益、概率、金额或参数。

原文依据  A02；A03 KB-007至KB-012；A05；A07。来源编号对应文末索引。

# ADS 预算结构与增长完整目标

本页保留 V2.2 与 V1.3 的完整业务目标，不将其全部转为当前最小任务。具体阈值、步长、权重和期限属于版本化配置或原文示例，必须结合证据和人工边界采用。

## 预算分配与成组重分配

三层预算  产品 BudgetEnvelope 保存周期上限、日上限、累计花费与亏损、剩余额度和人工确认；再按目标形成预算桶，最后分配 Campaign 日预算。系统建议不能自动覆盖人工总额度。

接收和转出  接收方需有成熟有效流量及真实约束；转出方需确实消耗且成熟低效，并检查防守、探索底线与内部优质对象。未花满预算的名义减少不能当成已释放同额真实花费。

组合原子性  BudgetChangeSet 同时列出转出与接收对象、名义变化、预计真实释放、净变化、观察与回退。无新增额度时净预算变化默认零；任一必要成员阻断或当前值变更使整组失效，不可只执行一边。

并发调整  同一观察窗内增加预算、Bid和Placement应视为冲突或单独受控试验，优先只变主要变量；已有调整未完成观察时避免重复动作。

## 搜索需求与投放入口

Search Term 表示买家需求，Target/Keyword 是控制入口，Campaign 控制共享预算、广告位和竞价策略。成熟度同时考虑转化机会与花费风险；若使用预期 CVR，必须有合法语义、来源、回退、平滑和低置信度标记。

Target 分析内部流量构成、赢家集中度、浪费及清理后情景；整体表现好但依赖少数赢家时不盲目提高整个入口。Owner Target 迁移先建立精准入口并确认承接，再渐进处理重复高成本入口，最后评估原入口否定。

## Campaign与增长规划

结构分共享探索L1、相近目标分组L2、单目标严格控制L3。只有预算、Placement、竞价或数据隔离确有不兼容时才升级拆分，不因关键词重要就一词一Campaign；必要时也允许降级合并建议。

增长中心复用上游结论，比较订单、销售额、利润、自然排名、搜索份额、新需求和成熟位置防守。SQP仅作可选增强；Owner ASIN综合匹配、承接、经济性、库存及战略，避免多变体无边界争抢。增长、验证和防守预算分开。

边际ACOS、TACOS、订单成本与贡献利润只在可比增量和合法分母下计算。区分可能真实增量、入口迁移、自然订单替代风险及无法判断，不能宣称严格因果；完整结构、SQP增长中心与复杂实验平台保留后续范围。

原文依据  A06；A08；A09。来源编号对应文末索引。

# ADS 审核操作与结果复盘

## 受控模型与校验

输入限定为有效结构化证据、产品知识、广告对象及缺项标记，不提供不受限仓库、秘密或无关文件访问。输出必须为结构化、仅供审核、non_executable 的候选。程序校验结构、精确身份、当前证据引用、数字、缺项、保护对象、新鲜度及执行语义；无效结果拒绝或降级。

## 四类独立记录

| 记录 | 最小内容 |
| --- | --- |
| 建议 | 证据及引用、诊断、候选、步骤顺序、为何选此方案及未选其他方案、保护项、缺口、版本和模型身份。 |
| 人工审核 | 接受为参考、拒绝、延后、修改或未审核，备注和时间；绑定精确建议及新鲜度，不作为执行记录。 |
| 实际操作 | 真实对象、操作时间、人工执行方式、前后参数、来源建议及实际差异；未操作则如实保留。 |
| 结果观察 | 实际操作关联的后续窗口与可用Spend、Sales、Clicks、CPC、CVR、ACOS等事实变化、不可比项和干扰。 |

复盘比较原判断、人工取舍、实际操作与后续事实，说明哪些得到支持、哪些被推翻和还缺什么。历史版本只追加；不自动训练、改政策、执行回退或启动下一轮。报告值匹配可辅助观察，不能代替实际操作证据。

## 页面与报表交接

本地网页应支持导入、诊断、待审核、历史和配置等实际工作流；摘要简洁、证据可展开，按店铺、商品、阶段、对象、动作、风险和状态筛选。后续原始报表比较需求包括上传前后CSV与Bulk XLSX、确认窗口和实际操作、调用原生比较、保存并关联案例；不可比或归因未成熟应明确显示。

## 历史Bulk能力与当前建议的关系

保留原有人工审核、预览、Approved Bulk 的独立安全路线：身份、当前值、模板、批准有效性、最新阻断和版本均须通过；失效文件显示不可再用。当前模型候选不能因此直接进入 Approved Bulk，更不授权自动上传或广告写API。

## 验收

PR-MVP 与 KBA-01至KBA-14要求真实对象、证据不编造、目标传递正确、非广告因素参与、词义闭环、动作边界、结构化输出、人工可用及结果记录。真实模型成功、程序通过、人工认可与效果改善分别验证；失败时先修复限定闭环，不扩大平台。

原文依据  A01 PR-GUARD PR-MEM PR-RETRO；A03；A04；A10；A11。来源编号对应文末索引。

# 原文索引 共同需求与PDS

以下链接固定到本次暂停保存的GitHub提交，避免main后续变化改变引用内容。私有仓库须登录有权限账号。文件名中的旧版本和原文状态措辞保留，具体采用关系见前文。

S01  PDS ADS KWS 共同需求 V1

共同角色、交接、证据、业务验证和本地补充；各项目采用范围仍以各自记录为准。

P01  Product State Daily Decision Engine V1

原始经营愿景、四层模型、数据来源、状态与日常决策。

P02  PDS 产品方向与MVP交付基线

正式产品方向入口、MVP、真实纵向链路、界面及后续专项行为。

P03  PDS 全产品日常监测MVP需求与路线图

全产品集合、销售脉冲、事件、库存、西柚调度、发布及全局验收。

P04  PDS 产品经营策略需求与验收 V1

经营知识采用要求、目标权限、投入、诊断、计划及OPA验收。

P05a  产品经营知识原始Word Part1

经营卡与生命周期，含PDS-LIFE-001至005。

P05b  产品经营知识原始Word Part2

五类目标与异常诊断，含PDS-OBJ和PDS-DIAG原始规则。

P05c  产品经营知识原始Word Part3

跨项目协作、真实案例与规则经验。任务路由按后续共同需求修订。

P05d  产品经营知识原始Word Part4 Codex Implementation Mapping

知识到模型、输入、输出、验证和实现的映射与阶段建议。

P06  领星发货单报关资料需求 V0.1及后续确认

完整C01至C36及来源、计算、模板、公司、网站、Windows与源码交付要求。

P07  PDS ADS 诊断协作能力 V1

PDS调用广告诊断及返回内容的专项能力边界。

P08  PDS 市场研究选择与路由 V1

市场证据消费与任务选择的专项要求。

# 原文索引 ADS

A01  ADS 当前产品需求基线 V1.1

当前产品方向权威；受控LLM、事实及人工权限、四类记忆、Guard和真实MVP验收。

A02  广告优化知识原始Word

ADS_Advertising_Optimization_Knowledge_Base_V1.docx，原件位于本机Downloads。已核对全文及SHA256，与A03记录一致。其引用的两本学习手册未作为直接原文逐项核验，不声称已合并手册全文。

SHA256  a95b267e648bcf15bbc39fd7fbc2ef891e3e237476513f5c38464aa9ee005603

A03  ADS 广告优化规则与验收 V1

原知识的受控采用与解释，KB-001至012及KBA-01至14。

A04  Amazon PPC 广告优化决策需求 V2.0

原本地网页、数据、诊断、审核、Bulk、观察和备份需求；AI与操作记忆以A01后续口径为准。

A05  Amazon PPC 阶段化运营规则 V2.1 原始Word

原阶段策略、保护、SQP增强、观察及AT-01至15；数值为可配置模板。

A06  Amazon PPC 预算分配与重分配 V2.2

产品预算池、预算桶、Campaign预算、原子重分配、底线与必测场景。

A07  Amazon PPC 产品知识与搜索词相关性 V2.3

产品档案、意图、R0至R5与RX、商业有效性、否定及缺证边界。

A08  广告优化系统完整需求 V1.3

完整业务架构、搜索需求、Target构成、Campaign结构、增长、任务和实验。

A09  V1.3 实施映射与MVP边界 V1.0

限制V1.3一次性开发范围，保留底层复用与独立审核导出边界。

A10  案例原始报表导入与比较任务

前后CSV与Bulk报表导入、比较和案例关联的专项需求。

A11  案例工作流任务

统一案例的审核、人工操作及后续比较流程。

# 原文索引 KWS与市场分析

K01  KWS 项目基线与最新最小闭环

关键词资产与MVP总基线；第65节记录最新当前可用闭环优先级。

K02  KWS 核心设计原则

商品事实、硬冲突、未知、市场与账户指标等核心原则。

K03  KWS 市场关键词研究需求 V1.0

MI1词池、概念需求结构、市场观察及后续趋势覆盖目标。

K04  KWS 真实业务验证协议

真实商品与词表、分层抽样、人工基准、错误类型和工作负担验证。

M01  市场分析 产品需求与核心架构 V0.2

商品需求认知、规范证据、真实竞品、市场机会、阶段用途和业务验收。

M02  市场报告参考模板需求 V0.1

原Excel参考模板的业务能力、完整报告、外部KWS融合及验收。

M03  市场报告 V0.2 合同设计 V0.1

版本化报告合同及与既有稳定报告的关系。

M04  运营市场报告 V0.3

中文运营报告、家族聚合、覆盖限制、15表及人工评审。

M05  市场分析与PDS工作流 V1

已有市场结果与PDS的三类研究协作、版本和回执。

M06  市场新研究接收 V1

新研究接收、身份来源、待分析状态与完成边界。

## 取证范围与原文保留

本汇编直接核对上述仓库文件及五份经营知识原始Word，并保留ADS阶段规则Word。市场原Excel的能力采用仓库中已确认的参考需求，未在本轮重新逐单元格审计原工作簿。技术实现状态、测试结果、真实数据及历史交付不与需求混写。

共同需求固定采用版本：7cefbc17cc78e6c1b89ef78bfea40effffad2693；四仓库本次保存版本分别为PDS 5d84e53b、ADS a5104819、KWS c9e7ceb0、市场88eb05cf。完整提交在每条原文链接中固定。