# 四项目需求与功能现状总览

开发暂停基线  2026年10月15日

四个项目的当前成果已保存到各自 GitHub main。开发现已暂停，现有日常运营按原配置继续。本总览说明各项目要解决的业务问题、目前已满足的功能范围，以及尚未完成或尚待验收的部分，供后续查阅和恢复开发使用。

## 项目定位与当前结论

| 项目 | 核心需求 | 暂停时的功能现状 |
| --- | --- | --- |
| PDS 产品经营 | 根据销售、流量、利润、库存和产品信息，判断经营问题、目标与优先级，调度专业工具。 | 数据、看板、决策组件与限定案例链路已有基础；全面持续经营闭环仍未整体验收。报关工具已有独立实现。 |
| ADS 广告优化 | 在经营目标与风险约束内，形成可审核的广告诊断、调整方案及后续复盘。 | 事实处理、受控建议、审核与观察能力已实现；特定真实建议验证仍失败，新报表导入页面尚未接通。 |
| KWS 关键词研究 | 理解买家搜索需求，判断关键词与商品的匹配、冲突及证据缺口，交付选词清单。 | 当前 SKU 的 M2 清单已获业务可用确认；更大语义覆盖、市场刷新和后续阶段尚未完成。 |
| 市场分析 选品研究 | 理解市场商品与需求，分析竞争供给和机会，为经营或选品决策提供证据。 | 市场结构分析与 V0.3 中文报告已完成技术验证；经营价值和真实新研究全链路仍待验收。 |

## 如何理解已满足和未满足

“已满足”只指表中明确列出的实现和验证范围。“已实现待验收”表示程序或技术流程可运行，但还缺真实使用确认；“未完成”表示存在接线、代码或流程缺口；“未证明”表示没有足够证据支持准确率、节省时间或经营收益等结论。

PDS 负责经营方向；ADS 负责广告专项；KWS 负责关键词语义；市场分析负责市场与竞争研究。建议、人工批准、实际操作和效果评价分别记录，不能互相替代。

阅读顺序：第2页 PDS经营，第3页 PDS报关，第4页 ADS，第5页 KWS，第6页市场分析，第7页共同缺口与验证，第8页版本和依据。

# PDS 产品经营

目标是帮助运营回答“哪个产品需要关注、优先解决什么、为什么、交给谁处理、结果如何”。现有数据与决策组件可复用，已有少量真实案例贯通；覆盖全部目标 SKU 的持续经营判断仍未形成完整验收。

| 需求 | 已满足功能 | 未满足功能与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 经营数据 统一整理 | 支持领星产品表现文件导入、产品与 Offer 身份映射、业务广告库存处理、增量历史及质量检查；已有 Excel 和本地看板。 | 部分 API 同步能力不能等同所有数据已自动接入。领星 V2 成为默认完整主链路、全范围持续数据质量仍需逐项验证。 |
| 发现问题 确定优先级 | 已有指标、六维健康评估、证据与规则、问题及假设、建议草稿和关注优先级组件；可呈现已知问题与限制。 | 全 SKU 当前数据、目标驱动排序、统一首页和行动复盘的完整闭环未整体验收；不能把组件齐备写成全面自主运营。 |
| 阶段目标 与风险约束 | 已有两种正式人工 Mode、目标权限、利润政策与候选审核基础；经营策略补充需求已保存。 | 验证、增长、利润、库存保护、清仓五类目标的完整选择及冲突审核尚未完成；风险金额、有效期和试验标准仍须按案例确认。 |
| 库存利润 与非广告方向 | 已有库存、利润和来源口径核对；KX 案例保留库存优先及货件人工审核。价格、页面和适配问题可作为人工检查方向。 | 接收数量不能直接认作可售库存；字段快照不代表承接安全已通过。自动定价、Listing 修改和补货执行没有作为已实现能力交付。 |
| 专业协作 与经营复盘 | 已有 PDS 与 ADS 的任务反馈、利润观察交接，以及市场证据消费。YPS 历史项目链已有真实模型成功记录；QS 已恢复真实返回并消费语义结果。 | 已有成功仅限原对象、来源和窗口；全 SKU 后台调用未因此启用。新市场研究接收、专业结果返回不等于经营价值验收完成。 |
| 持续观察 避免重复分析 | 已有 Action Log、3日／7日／14日复盘及限定日常观察；历史问题可延续、已阅或暂不提醒。 | “代码初查变化后再调用 LLM、无实质变化复用判断”的全范围运行入口尚未实现；浏览器已阅状态不是后台模型调用控制。 |

## 当前案例仍停在哪一步

YPS：阶段提案与需求假设卡可供审核，但仍为准备状态，未启动试验；试验起点 D0、有效观察标准及投入风险边界没有被本次封存补齐。KX：继续保留库存保护取舍，不因销量下降自动改为增长。

QS：真实返回已离线恢复成功，原失败记录保留；经营问题仍未确定，正式目标和 Mode 未知。用途匹配不证明工程兼容，声明与经营价值仍待审核。

依据：P1 至 P6。经营策略需求纳入仓库不代表全部规则已实现或业务验收通过。

# PDS 报关资料工具

目标是从领星发货单读取本次商品、数量和装箱信息，补齐必要资料，经人工核对后，按公司档案生成一致的订单导入与报关配套文件。最新规则已进入源码，安装包交付和正式接收方验收尚未随之完成。

| 需求 | 已满足功能 | 未满足功能与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 发货单取数 与缺项检查 | 已改为发货单主入口，区分未返回、读取失败和内容缺失；可定位数量、箱规、重量冲突，保存本次补录及依据。 | 真实单据仍需人工核实缺项。关联计划仅作补充，不能用整计划数量替代本单最终数量；新账号实际 API 连通性待验收。 |
| 批次渠道 与装箱归属 | 支持人工选择完整单据、同渠道批次与重复采用检查；公司选择与来源、渠道分开。原计划／货件方式及记录保留。 | 首期不支持一张发货单内按 SKU 或箱子拆分物流批次；一单多渠道需先核清范围。计划箱数不能自动替代实际装箱。 |
| 公司商品 与配套导出 | 已有两家公司档案、品类与申报资料、生成快照和历史下载；订单导入、发票、合同、报关及装箱相关输出已有实现。 | 任意新模板结构自动识别、通用宿主集成尚不具备；接收方业务兼容性及正式采用仍待确认。 |
| 同类汇总 与金额计算 | 兼容属性的同类 SKU 可汇总；保留逐 SKU 来源及实际箱组。最新管件采用净重、两位单价与整数总额的有界筛选已实现。 | 关键申报属性冲突不能强行合并；旧确认须按新规则重做。现有留存例含用户指定重量估值，不能当作实测或正式报关证据。 |
| 独立部署 与桌面安装 | 已有独立网站、桌面启动、连接配置及源码交付基础；历史 1.1.0 EXE 已做隔离安装、配置、重启和文件回放验证。 | 最新计价规则尚未重新制作并交付安装包；旧 1.1.1 中间构建不能代表当前源码。干净环境、新客户账号及目标宿主集成仍待验证。 |

## 最新计价规则

管件以原始净重上下 2 kg、步长 0.01 kg 搜索，单价最多两位小数；净重与单价的直接乘积须为整数，且不低于成本折算金额。先选金额差额最小的组合，再选净重偏差更小的组合。实际装箱数据保持原值，申报采用值和差额另行展示。

留存样例 SP261013001：9 个 SKU 汇总为 1 项；原始净重 321.05 kg，采用 320 kg × 9.85 美元/kg＝3152 美元。22 箱和实际毛重保留。该例验证计算与回放，尚未完成最新版本正式业务验收。

依据：P7 至 P10。早期完整流程曾做 Excel 检查；不能据此替代最后一次计价变更后的安装包和接收方验收。

# ADS 广告优化

目标是在 PDS 或人工确认的经营目标下，对一个真实 SKU 及限定广告活动形成有证据的诊断、具体建议或不调整结论。程序管理事实与校验，模型提出候选，人工作出最终决定并执行。

| 需求 | 已满足功能 | 未满足功能与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 广告事实 与对象识别 | 已有本地报表读取、指标语义、广告对象匹配、来源追踪及缺失字段处理；可保存结构化证据。 | 当前出价缺失仍为未知，不能用 CPC 反推。混投、窗口不可比、归因未成熟等限制仍影响具体判断。 |
| 受控模型 诊断与建议 | 受控模型调用、证据绑定、候选校验及结构化输出已有实现；已保存诊断、竞价、预算、广告位、否词的补充行为要求。 | 新增优化知识与验收条款未全部通过真实案例。三词真实调用在响应提取阶段失败、无有效候选；后续离线准备不能算成功建议。 |
| 消费产品 与关键词证据 | 已有 PDS 产品及经营上下文、KWS 语义消费路径，能够保留匹配、冲突、未知及原来源。 | KWS 失败或缺证不能升级成否词依据；精确当前案例的全部语义需求和真实使用价值未统一验收。不得自行改变 PDS 目标。 |
| 统一案例 审核与操作登记 | 既有案例入口已接审核提交、人工操作预览／保存及后续比较 JSON 关联；保留历史版本，界面链路有合成验证。 | 入口仍从已有原生案例进入，不负责首次新建分析。界面登记不证明广告账户实际变化，合成浏览器链路不证明真实经营效果。 |
| 前后比较 与效果复盘 | 已有原生 CLI 比较、审核／操作／观察记录；可区分不可比、归因待成熟与可比较观察。 | 网页直接上传前后 CSV 和 Bulk XLSX、调用计算并关联案例尚未完成。原始报表导入模块只是未接通初稿，不能启用。 |
| PDS 利润 后台交接 | 已登记利润证据可由 PDS 传给既有 ADS 试验，进行只读观察并返回结果或缺口；原日常服务继续运行。 | 仅覆盖已登记的处理类型和原授权对象，不是全广告自动诊断服务；新克隆默认无真实任务配置。 |

## 仍需补齐的关键结果

当前主要缺口是：获得限定案例的有效真实建议并完成人工可用性评价；完成原始报表导入界面的接线与验证；用合格后续数据评价已实际执行的动作。利润改善、广告净增量和节省时间尚无统一证明。

自动上传 Bulk、自动修改广告账户或自动批准建议不属于当前交付边界；这类排除项不计作本轮未修复缺陷。暂停快照也没有改变既有稳定发布标签。

依据：A1 至 A6。

# KWS 关键词研究

目标是交付可供运营使用的关键词候选、排除项和复核项，并说明买家需求、商品匹配和证据缺口。当前 SKU 的 M2 清单已获得“可以完成判断”的业务反馈，接受范围限于该清单与该场景。

| 需求 | 已满足功能 | 未满足功能与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 多源词库 与来源保留 | 已有手工 CSV、西柚、SellerSprite 等本地导入，关键词标准化、去重及原文保留；市场观察与账户广告表现分开存储。 | 本次封存没有刷新市场数据，也没有证明所有来源自动持续更新。数据导入成功不等于市场时效合格。 |
| 需求理解 与商品匹配 | 已有语义、属性、用途与兼容性比较、规则筛选和 PDS 已确认字段消费；保留原始判断及版本差异。 | 未知属性仍需复核；语义匹配不等同工程适配、广告盈利或最终否词决策。独立语义候选未全部提升为正式能力。 |
| 当前词池 与市场结构 | MI1 已有研究范围、词池及概念／需求组织和工作簿交付；指定 C3 加 R2 私有 CPU 运行组合有独立限定验收。 | 该验收只适用于精确源码与私有运行依赖组合；普通克隆、替代 Node／GPU 或其他机器不能自动继承。 |
| 可用选词 与补证清单 | M2 基于原 440 词及既有 16 条真实响应形成清单、底表与补证项；技术通过，当前 SKU 业务可用性已确认。 | 16 词之外的 424 词没有本批当前上下文模型证据。剩余复核未消失，不能把局部接受扩成全词或跨类目准确率通过。 |
| 趋势机会 与覆盖分析 | 已能保留来源、时间、市场观察及缺失状态；现有底表记录 58 条过期、382 条无市场观察。 | 持续趋势／生命周期、完整 Listing 与 PPC 需求覆盖、机会排序仍属后续缺口；当前适配候选不能被称作最新热度或机会排名。 |
| 重复使用 与外部消费 | 已有 CLI、JSON／文本及 Excel 相关入口、保存回读与同输入验证；其他限定链路已有 KWS 结果消费。 | 该 M2 交付在收口时尚未由 PDS／ADS 实际消费。M3 重复使用和 M4 外部交接未自动启动，不能按已有导出判定完成。 |

## 当前清单的具体边界

16 个真实语义样本中，3 个为候选、9 个排除、4 个复核。复核涉及查询缺省尺寸、泛化截止阀关系、燃气适用证据及具体马桶阀替换适配；问题交叉后仍是 4 个唯一词。补证须与实际使用场景相关。

准确率、节省审核时间、销售改善和跨类目可用性尚未取得验收依据。用户接受本清单后任务已关闭，保留缺口不表示需要继续开发。

依据：K1 至 K4。本次暂停检查仍保留一项 Windows 工作簿构建进程失败，详见第7页。

# 市场分析与选品研究

目标是先理解商品与买家需求，再确定真正可比的竞争供给，分析市场结构和机会。当前实现已推进到整合流水线与 V0.3 中文运营报告；报告能用于研究比较，但还不能直接证明应当立项或投入。

| 需求 | 已满足功能 | 未满足功能与验收边界 |
| --- | --- | --- |
| 数据证据 与来源治理 | 已有标准化数据规范、来源适配、时间与单位口径、证据留存；集成链支持来源无关的规范输入。 | 来源覆盖、时效和冲突仍须逐任务核实；没有证明所有平台均已自动持续采集或能拼成完整市场总体。 |
| 商品理解 与市场结构 | Semantic V2、Route V2 及治理后的分类结果已整合；商品路线成员可追溯，未分类和待复核项单独保留。 | 类目与样本覆盖仍有限；不能将标题相似、搜索结果出现或缺失属性直接认作真实竞争关系和需求成立。 |
| 竞争机会 与风险分析 | 已有竞争、机会及市场报告层；V0.3 可比较产品家族、结构机制、价格、评论、新品、增长和品牌／卖家集中度。 | 观察覆盖不足时只能给有限比较；成功新品数因缺少正式成功定义仍不可用，不能由低评论或增长直接得出机会结论。 |
| 运营可读 与可复核报告 | 已生成中文／英文 Markdown 和 Excel；V0.3 有15张表、来源核对、覆盖提示及人工审阅问题，技术验收通过。 | SP043B 经营价值仍待人工验收。历史 Windows OOXML 指纹例外保留；没有将技术通过标成无条件全项通过。 |
| 支持经营 与 PDS 交接 | 已有报价、竞争差异等三类证据交接及历史项目结果回读；YPS 与 08 的限定历史结果可成功复用。 | 新证据不能套用旧回执。YPS 竞争差异旧方法来源不匹配仍被拒绝；历史复用不代表当前新研究或新的经营判断。 |
| 接收新研究 与形成结论 | 已有新研究任务接收、身份／来源／目标校验及回执；已有原生完成链的离线测试。 | 接收成功状态仍是待分析，research_completed 为 false；真实新研究从选题到分析、经营复盘和业务反馈的全链未完成验收。 |

## 距离选品决策还缺什么

真实买家需求证据、可靠成本、广告费用与利润依据仍需按任务补齐。V0.3 不从标题或卖点臆造买家需求，也不因报告生成成功给出上市结论。独立产品开发的广泛类目验证仍未完成。

已保留案例中，Shower Caddy 路线覆盖约 71.54% 的样本商品和 83.50% 的已观察销量；Air Fryer 仅约 21.33% 和 20.42%，其11条路线均只作有限覆盖观察。这些是历史样本口径，不是今天的全市场份额。

依据：M1 至 M5。

# 共同缺口与暂停期间的边界

四个项目已经具备多段可用能力，但尚不能合称为一个经过业务验收的全自动经营系统。恢复开发时应针对具体缺口选择任务；以下登记不启动任何新工作。

| 共同需求 | 已有基础 | 仍未满足或未证明 |
| --- | --- | --- |
| 完整业务闭环 | 已有限定的 PDS、ADS、KWS 和市场交接及真实历史案例。 | 全部目标 SKU 从当前数据到诊断、专业结果、人工反馈和结果复盘，尚未整体通过。 |
| 真实使用价值 | KWS M2 在限定场景得到明确可用反馈；其他模块有技术和历史链路证据。 | PDS 策略、ADS 当前真实建议、市场 V0.3 的人工价值仍需分别确认；没有统一节省时间或收益数据。 |
| 可重复运行 与可迁移交付 | 代码、需求和暂停记录已保存；部分独立入口和历史安装包经过验证。 | 私有数据、运行数据库、CPU 依赖、授权和本机登记不在 GitHub；克隆仓库不能直接等同完整可运行环境。 |
| 版本和证据一致 | 原始结果、失败回执、方法与来源校验均保留。 | 来源或方法改变后的旧结果不能自动续用；新代码同步不重签历史验收，也不把已消耗模型调用当作未发生。 |

## 暂停封存时的验证限制

| 项目 | 已完成的定向检查 | 仍保留的限制 |
| --- | --- | --- |
| PDS | 交接、权限与市场消费 106 项通过；最终报关计算另21项通过。 | 2项依赖未复制的本机授权文件而失败；本轮未补造授权，也未做完整业务验收。 |
| ADS | 案例、竞价及观察相关219项通过。 | 不覆盖未接通的报表导入初稿；不代表三词真实建议已成功。 |
| KWS | 首轮70项通过；5项依赖问题复核后4项通过。 | 仍有1项 Windows 构建进程失败；指定 C3 与 R2 组合未在本轮重验。另有跳过及取消选择项。 |
| 市场分析 | 首轮103项通过；修正隔离路径后原生链12项通过。 | 两组有重叠，不累计为完成率；离线链验证不代替新真实研究与人工价值验收。 |

日常运营：封存核对时 PDS 与 ADS 后台交接任务仍运行；PDS 两款前向日常观察以及原 AN、CTJ 活跃配置保留，旧六款暂停配置也保持原状。没有停用或改写现有计划。配置活跃不等于对未来每次触发作出保证。

本轮所有受控 Python 文件语法检查通过且无遗留合并标记。未新增业务开发、付费研究、广告操作、正式报关提交或部署；全量回归及全部业务验收没有在暂停任务中执行。

# 版本与依据

本总览以2026年10月15日同步并回读确认的 main 快照为准。历史文档中的“未提交”“下一步”和早期“待实现”保留原时间含义；当前状态按后续任务收口及暂停交接记录核对。以下链接固定到封存提交，便于以后复查。

## PDS

daily_data_auto_entry
main  5d84e53b1a5aab5acf93e5aee9b0db1810aa2723

P1 共同需求与职责  ·  P2 产品方向与现有基础  ·  P3 经营策略需求与差距  ·  P4 按变化复核的实现差距  ·  P5 YPS 提案  ·  P5 YPS 假设卡  ·  P6 QS 恢复与限制  ·  P6 YPS 真实历史链  ·  P6 后台利润交接  ·  P7 报关最新需求  ·  P8 最新金额规则  ·  P9 Windows 历史验收  ·  P10 真实流程与估值边界  ·  暂停交接

## ADS

amazon_ads_optimizer
main  a51048199065968a04dff9c5520b10228eb81092

A1 产品需求基线  ·  A2 优化规则与验收  ·  A3 案例入口已完成范围  ·  A4 报表导入未完成记录  ·  A5 真实案例验证限制  ·  A6 项目已安装基础  ·  暂停交接

## KWS

amazon_keyword_screener
main  c9e7ceb0f59ec4db0c91843f89799a911d5cf2da

K1 当前状态与 M2 验收  ·  K2 基线第65节  ·  K3 市场关键词需求  ·  K4 指定 CPU 组合验收  ·  暂停交接

## 市场分析

amazon-product-development
main  88eb05cfa34f30d5df9515192aff341ef44d3e4f

M1 产品需求与架构  ·  M2 V0.3 报告合同  ·  M3 SP043B 技术与业务边界  ·  M4 历史研究交接  ·  M5 新研究接收  ·  暂停交接

## 本地封存证明

同目录中的《四项目暂停与同步报告》《同步提交与本地保留记录》《本次验证记录》和《四项目暂停快照审计》保留同步、验证与本地资料证据。原始业务数据、密钥、运行数据库和私有验收产物继续留在本机，不随本总览复制。

恢复条件：先取得新的开发指令，再核对相应快照、当前业务数据和验收缺口；旧计划与旧任务中的下一步不自动生效。现有日常运营继续沿用原授权和范围。